## Slide 1
软件开发项目计划说明书
东大帮帮
NEU
2020

## Slide 2
前言
东大帮帮
。
“东大帮帮”是一个面向东北大学学生的线上互助系统。为了满足大家的日常需要，在东北大学校内一直有诸多如“东大二手交易群”、“东大互助群”等学生群的存在，但这些群一方面无法容纳所有的东大学生，导致交流范围有限；另一方面这些群缺乏统一的管理模式，安全性和可靠性无法得到保障。因此，我们计划开发一个面向东大学生的互助交易平台，解决目前存在的问题。

## Slide 3
目录
Contents
01
Functional Analysis
功能分析
03
Job Assignment
02
Developing Language and Model
开发语言及模型选择
04
Project Schedule
项目进度计划
人员分工

## Slide 4
01
功能分析
Functional Analysis

## Slide 5
功能分析
用户平台登陆注册
01
每个使用平台的用户注册时需要验证学号和教务处密码，确保参与平台的用户都是东北大学的学生。
代取快递
02
当用户有代取快递的需求时，可以发布代取快递任务，留下自己的快递存放地址、联系方式等必要信息。其他用户可以在代取快递栏目下查看发布的代取快递需求，并与需求发起人联系，帮助他取快递。
学习互助
03
当用户有互助学习或寻找学习伙伴的需求时，可以发布学习互助任务，填写自己希望学习的科目和时间。其余用户可以在学习互助栏目下查看其他人发布的需求，与发起人共同约定。

## Slide 6
功能分析
4.1商品查询
用户可以成为“买家”
4.2商品发布
用户可以成为“卖家”
04 二手交易平台
4.4信誉系统
确保用户选择到信誉良好的交易对象，可靠地完成交易，保证用户体验
4.5强制下架
在卖家和买家同意交易时，系统从当前时间开始倒计时，买家和卖家需要在时限内确认交易完成
4.6商品收藏
用户在挑选商品的过程中，如果碰到感兴趣的商品，可以将商品放入自己的收藏夹中
4.3预购系统
在挑选到心仪的商品时，可以进行预购

## Slide 7
功能分析
05失物招领
用户在校园内捡到不属于自己的物品时，可以在失物招领栏目下发布失物招领信息，上传捡到的物品照片。
06 考试论坛
为同学们提供交流学习问题，讨论考试攻略的论坛。用户可以在这里开贴或评论他人发布的贴子，互相帮助攻克考试大关。

## Slide 8
02
开发语言及模型选择
Developing Language and Model

## Slide 9
开发语言选择
关键词
JS
小程序
H5
区别前端
api接口
本项目计划使用WXML+WXSS+JavaScript(即微信小程序开发语言）进行开发。选择该种开发语言是因为考虑到对于开发者而言，小程序开发门槛相对较低，难度不及APP，能够开发出简单的基础应用；同时对于用户而言，能够节约使用时间成本和手机存储空间。
项目开发主要有以下难点和重点：
难点：
小程序前端开发语言存在着不同。例如HTML 与 WXML两者差异比较大，WXML 更像是 Android 开发中的界面 XML 描述文件，适合于程序界面的构建；而 HTML 则倾向于文章的展示（这与 HTML 的历史有关)，以及互联网页面的构建。所以在开发中只能使用微信提供的现有标签，HTML的标签是无法使用的。
重点：
1. 开发人员要尽快掌握小程序开发语言三件套，并学习使用微信开发者工具进行小程序开发；
2. 要了解微信官方提供的API接口。因为JavaScript的代码是运行在微信App中的，并不是运行在浏览器中，因此一些H5技术的应用，需要微信App提供对应的API支持，这限制住了H5技术的应用，同理，微信提供的独有的某些API，H5也不支持或支持地不是特别好。

## Slide 10
模型选择及其理由
3
2
1
模型选择
模型特点：
选择理由

## Slide 11
模型选择及其理由
1
模型选择：scrum模型
模型介绍：Scrum是一个敏捷开发框架，是一个增量的迭代式的开发过程。在这个框架中，整个开发周期包括若干个小的迭代周期，每个小的的迭代周期称为一个Sprint，每个Sprint的建议长度为2到4周。在每个Sprint中，Scrum的开发团队拿到一个排列好优先级的需求列表，我们称它为用户故事或者叫Sprint backlog，所以我们优先开发的是对客户具有较高价值的需求。 在每次迭代结束后，开发项目都是一个可交付的产品。

## Slide 12
模型选择及其理由
2
模型特点
（1）Scrum规定了一个非常简单的开发流程。
（2）Scrum是现有设计流程的总结。
（3）Scrum以团队为基础，是一种在需求迅速变化情况下迭代地、增量地开发系统和产品的方法。
（4）Scrum是一个控制由利益和需求冲突导致的混乱的流程。
（5）Scrum是一种改善交流并最优化合作的方式。
（6）Scrum是一种检测产品开发和生产过程中障碍并将其去除的方式。
（7）Scrum是最大化生产率的一种方法。
（8）Scrum能让每个参与者都对自己所做的工作以及自己做出的贡献感到骄傲，并让他们发挥到最佳水平。

## Slide 13
模型选择及其理由
响应变化
Scrum模型的显著特点是能较快地响应需求变化
体现优势
灵活并且更加充分的利用了每个开发者的优势
只需关注后续
当前一阶段完成后，只需要关注后续阶段
共同指导
它提供一个模板，使得分析、设计、编码、测试可以在该模板下有一个共同的指导
划分检查点
为项目提供了按阶段划分的检查点
选择理由
3

## Slide 14
03
Job Assignment
人员分工

## Slide 15
人员分工
01
02
03
07
陈含章：主页界面，聊天功能，学习互助功能
王阳：商品发布系统，信誉系统
向玲锐：商品分类和搜索，预购系统，失物招领
纪典男：数据库模型设计，商品详情界面
06
05
04
刘浩然：登录注册界面，个人信息，
帮取快递
王雪：系统测试，强制下线系统，考试
论坛功能
朱家欣：商品收藏界面，购买记录界面

## Slide 16
04
Project Schedule
项目进度计划

## Slide 17
项目进度计划
Scrum开发模型
采用增量的、迭代式的开发过程
需求分析
制定开发计划
3次迭代
分析设计编码测试
定期召开会议
3天一小会，两周一大会
产品交付
预留一周时间进行交付

## Slide 18
项目进度计划
Chart: 
| 1st Qtr | 2nd Qtr
Sales | 8.2 | 3.2
先启阶段
Chart: 
| 1st Qtr | 2nd Qtr
Sales | 8.2 | 3.2
开发阶段
Chart: 
| 1st Qtr | 2nd Qtr
Sales | 8.2 | 3.2
交付阶段

## Slide 19
项目进度计划
3.4-3.19
先启阶段
4.3-4.16
开发阶段迭代周期二
5.1-5.7
交付阶段
开发阶段迭代周期一
3.20-4.2
开发阶段迭代周期三
4.17-4.30
01
02
03
04
05

## Slide 20
项目进度计划
Gantt Chart

## Slide 21
东大帮帮1704团队
演示完毕 感谢观看
NEU
2020